# Fase 3 — Back-End First

Versão: 2.1 (reconciliada) | Data: março/2026 | Status: Em Progresso

Documento gerado automaticamente em março de 2026 por scripts/generate-spec-docx.js — reconciliação código × spec.

────────────────────────────────────────────────────────────

NOTA DE ATUALIZAÇÃO — DIVERGÊNCIAS CÓDIGO × SPEC

• Stack real: JavaScript (CommonJS), NÃO TypeScript — migração planejada para fase futura
• ORM: Supabase JS Client (sem Drizzle ORM) — decisão de MVP
• Testes API: Jest 30 + Supertest (NÃO Vitest — Vitest exclusivo do frontend/web)
• 17 test files implementados com mocks Supabase via createChain factory

## 1. Objetivo

Construir a camada de lógica determinística independente do frontend, garantindo DB como fonte de verdade, fail-closed e auditabilidade completa.

## 2. Stack real implementada

| Componente | Especificado (v2.0) | Implementado (real) | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Runtime | Node.js 20 LTS | Node.js 20 LTS | ✅ Alinhado |
| Framework | Express.js 4.x (TypeScript strict) | Express.js 4.x (JavaScript CommonJS) | ⚠ Divergente |
| Banco | PostgreSQL via Supabase 15+ | PostgreSQL via Supabase 15+ | ✅ Alinhado |
| ORM | Drizzle ORM | Supabase JS Client (@supabase/supabase-js) | ⚠ Divergente |
| Testes API | Vitest (80% cobertura) | Jest 30 + Supertest (17 arquivos de teste) | ⚠ Divergente |
| Testes Web | Vitest | Vitest 1.x | ✅ Alinhado |
| Autenticação | Supabase Auth + JWT ES256 | Supabase Auth + JWT ES256 (jose 5.x) | ✅ Alinhado |

## 3. Divergências aprovadas pelo projeto (trade-offs de MVP)

⚠ TypeScript → JavaScript: Adotou-se JavaScript CommonJS para velocidade de iteração no MVP. A migração para TypeScript está planejada mas não tem prazo definido.

⚠ Drizzle ORM → Supabase Client: O Supabase JS Client cobre as necessidades atuais. Drizzle adicionaria tipagem mas aumentaria complexidade de setup.

⚠ Vitest → Jest (API): Jest foi escolhido por melhor integração com o padrão de mocks CommonJS. Vitest permanece no frontend (apps/web).

## 4. Estrutura do repositório

- apps/api — Business rules, guards, validation, audit, observability (CommonJS)

- apps/web — User experience, workflow orchestration (TypeScript + Next.js 14)

- db/ — Schema, migrations (039 arquivos), seed, validation

- catalogs/full/ — Versioned cause taxonomy, mechanisms, canonical actions

- docs/ — Contracts, architecture decisions, runbooks

## 5. Endpoints críticos implementados

| Endpoint | Método | Status |
| --- | --- | --- |
| GET /ping | GET | ✅ Implementado |
| GET /me | GET | ✅ Implementado (role from app_metadata) |
| POST /full/assessments/start | POST | ✅ Implementado |
| GET /full/assessments/current | GET | ✅ Implementado |
| GET /full/catalog | GET | ✅ Implementado |
| PUT /full/assessments/:id/answers | PUT | ✅ Implementado |
| POST /full/assessments/:id/submit | POST | ✅ Implementado |
| GET /full/assessments/:id/results | GET | ✅ Implementado |
| POST /full/assessments/:id/plan/select | POST | ✅ Implementado |
| POST /full/assessments/:id/plan/:key/evidence | POST | ✅ Implementado (write-once) |
| POST /full/assessments/:id/close | POST | ✅ Implementado |
| GET /full/reports/:id.pdf | GET | ✅ Implementado (PDFKit sync) |
| POST /full/reports/generate | POST | ⏳ Exists — BullMQ/Redis a confirmar |
| GET /consultor/* | GET | ✅ 20+ endpoints (read-only) |
| GET/POST /admin/* | GET/POST | ✅ Implementado (requireAdmin guard) |

## 6. Catálogo de erros implementados

| Código | HTTP | Situação |
| --- | --- | --- |
| UNAUTHORIZED | 401 | ✅ |
| FORBIDDEN | 403 | ✅ |
| DIAG_INCOMPLETE | 400 | ✅ |
| DIAG_NOT_READY | 400 | ✅ |
| CYCLE_ALREADY_OPEN | 409 | ✅ |
| EVIDENCE_REQUIRED | 400 | ✅ (P03) |
| EVIDENCE_WRITE_ONCE | 409 | ✅ (P03) |
| ENTITLEMENT_REQUIRED | 403 | ✅ |
| COMPANY_NOT_FOUND | 404 | ✅ |
| ASSESSMENT_NOT_FOUND | 404 | ✅ |
| ACTION_NOT_FOUND | 404 | ✅ |
| LAST_BLOCK_MIN | 400 | ✅ (P01) |
| NOT_CLASSIFIED_YET | 200 | ✅ (cause engine) |

## 7. Testes implementados (17 arquivos)

- negativeContracts.test.js — 8 cenários negativos obrigatórios (Fase 3 spec)

- auditLog.test.js — Audit logging fire-and-forget

- fullEvidenceStatus.test.js — Validação write-once + EVIDENCE_REQUIRED

- fullPdfReport.test.js — Geração de PDF

- fullSnapshotSubmitClose.test.js — Submit + Close workflow

- fullVersionsReports.test.js — Versionamento + reports

- consultorEndpoints.test.js — Acesso transversal CONSULTOR

- meConsultorGuards.test.js — Guards de role e auth

- adminEndpoints.test.js — Gestão admin

- + 8 outros arquivos de teste de rota e engine

## 8. Mock pattern canônico (Supabase)

Todos os testes usam createChain factory que suporta: schema→from→select→eq→order→maybeSingle→then/catch

## 9. Middleware stack

- populateAuth — JWKS/ES256 JWT (fails open, nunca rejeita)

- requireAuth — 401 se req.user ausente

- requireFullEntitlement — 403 gate (FULL_TEST_MODE / whitelist / DB)

- blockConsultorOnMutation — 403 para CONSULTOR em writes

- ensureCompanyAccess / ensureConsultantOrOwnerAccess — ownership gate

────────────────────────────────────────────────────────────

Documento gerado automaticamente em março de 2026 por scripts/generate-spec-docx.js — reconciliação código × spec.