# Fase 4 — Front-End MVP — Fluxo Único

Versão: 2.1 (reconciliada) | Data: março/2026 | Status: Em Progresso

Documento gerado automaticamente em março de 2026 por scripts/generate-spec-docx.js — reconciliação código × spec.

────────────────────────────────────────────────────────────

NOTA DE ATUALIZAÇÃO — DIVERGÊNCIAS CÓDIGO × SPEC

• Tailwind CSS: NÃO instalado — dívida técnica, formulários usam CSS inline/módulos
• React Hook Form + Zod: NÃO instalados — validação manual com useState
• Telas: spec original listava 8; implementação real tem 40+ páginas (consultor area + histórico + encerramento + comparar + relatório)
• Evidência obrigatória para DONE: ✅ implementado e validado no backend (EVIDENCE_REQUIRED)

## 1. Objetivo

Interface de usuário para o fluxo linear completo: onboarding → diagnóstico → resultados → plano → execução → encerramento → histórico.

## 2. Stack real implementada

| Componente | Especificado (v2.0) | Implementado (real) | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Framework | Next.js + TypeScript strict | Next.js 14.0.4 + TypeScript 5 | ✅ Alinhado |
| React | React 18+ | React 18.2 | ✅ Alinhado |
| CSS | Tailwind CSS | CSS inline + módulos (sem Tailwind) | ❌ Dívida técnica |
| Forms | React Hook Form + Zod | useState manual | ❌ Dívida técnica |
| Auth | Supabase client-side | @supabase/supabase-js 2.39 | ✅ Alinhado |
| Testes | Vitest | Vitest 1.2 | ✅ Alinhado |
| Roteamento | Next.js App Router | Next.js App Router | ✅ Alinhado |

⚠ Tailwind CSS, React Hook Form e Zod aceitos como dívida técnica para o MVP. Os formulários funcionam com validação manual. Refatoração progressiva planejada.

## 3. Telas implementadas

### 3.1 Fluxo principal (USER)

| Rota | Tela | Status |
| --- | --- | --- |
| /login | Login | ✅ |
| /onboarding | Onboarding + LGPD consent checkbox | ✅ (+LGPD P06) |
| /full/wizard | Wizard diagnóstico (progress bar + debounce 800ms) | ✅ |
| /full/resultados | Resultados six-pack (3 vazamentos + 3 alavancas) | ✅ |
| /full/acoes | Seleção de ações (3 por bloco; 1-2 no último) | ✅ |
| /full/dashboard | Dashboard progresso do plano | ✅ |
| /full/encerramento | Encerramento do ciclo + score + CTA novo diagnóstico | ✅ (P08) |
| /full/historico | Histórico de versões + download PDF | ✅ (P08) |
| /full/comparar | Comparação versão N vs N-1 | ✅ |
| /full/relatorio | Visualizador de relatório | ✅ |
| /paywall | Paywall / CTA upgrade | ✅ |

### 3.2 Área do consultor (CONSULTOR/ADMIN)

| Rota | Tela | Status |
| --- | --- | --- |
| /consultor | Home consultor (lista de empresas) | ✅ |
| /consultor/companies | Lista de empresas transversal | ✅ |
| /consultor/companies/:id | Visão de empresa | ✅ |
| /consultor/companies/:id/diagnostics/:aId | Assessment detail | ✅ |
| /consultor/company/:id/overview | Overview empresa | ✅ |
| /consultor/company/:id/historico | Histórico versões (consultor) | ✅ |
| /consultor/company/:id/relatorio | Relatório (consultor) | ✅ |
| /consultor/messages | Inbox mensagens | ✅ |
| /consultor/messages/:threadId | Thread de mensagem | ✅ |

## 4. Comportamentos implementados

✅ Progress bar animada no wizard (width % baseado em answered/total, transition 0.3s)

✅ Debounce de 800ms para auto-save no wizard

✅ data-testid="btn-concluir-diagnostico" no botão de submit do wizard

✅ Botão desabilitado até completar todas as perguntas + durante saving/submitting

✅ LGPD checkbox obrigatório no onboarding (botão desabilitado até aceite)

✅ Evidência obrigatória para marcar ação como DONE (validado no backend)

✅ RoleGate isomórfico — sem loop de redirect (P07)

✅ fetchMe deduplica requisições in-flight (evita race condition)

## 5. Componentes reutilizáveis

- RoleGate — controle de visibilidade por role

- ProtectedRoute — guard de autenticação

- ConsultorBlock — badge/info do consultor

- ConsultorBreadcrumb — navegação da área consultor

- PedirAjudaConsultor — solicitar ajuda ao consultor

- PedirApoioButton — botão de apoio

- PaywallModal — modal de upgrade

## 6. Estados globais implementados

✅ Loading state (saving / submitting flags)

✅ API error (apiFetch lança ApiError; UI trata via try/catch)

✅ 401 auto-redirect para /login

✅ Session management via Supabase client-side

⏳ Toast de sucesso — implementação parcial (sem biblioteca de toast)

⏳ Overlay de sessão expirada — auth.tsx redireciona mas sem overlay visual

## 7. Dívida técnica aprovada para MVP

❌ Tailwind CSS — formulários usam CSS inline

❌ React Hook Form — validação manual com useState

❌ Zod — sem schema validation no frontend

❌ Push notifications

❌ PWA / offline support

❌ i18n / multi-idioma

────────────────────────────────────────────────────────────

Documento gerado automaticamente em março de 2026 por scripts/generate-spec-docx.js — reconciliação código × spec.