# Blueprint do Produto e Arquitetura v2.0

Versão: 2.1 (reconciliada) | Data: março/2026 | Status: Aprovado — atualizado com estado real do código

Documento gerado automaticamente em março de 2026 por scripts/generate-spec-docx.js — reconciliação código × spec.

────────────────────────────────────────────────────────────

NOTA DE ATUALIZAÇÃO — DIVERGÊNCIAS CÓDIGO × SPEC

• Hardening backlog (8 itens): todos resolvidos via prompts P01-P11 (março/2026)
• Infraestrutura de deploy: Railway/Render/Vercel/Sentry/Grafana/BullMQ/Redis/CI-CD — NÃO configurados
• Observabilidade: logEvent() para 5 eventos ✅; Sentry/Grafana ❌
• Subscriptions: schema completo (migration 038) ✅; gateway integration ❌

## 1. Visão do produto

App para PMEs: diagnosticar → priorizar → executar → evidenciar → declarar ganho → fechar ciclo. Dois módulos: LIGHT (gratuito) e FULL (PRO/CONSULTORIA).

## 2. Guardrails — todos mantidos

✅ Determinismo: lógica no backend

✅ DB como fonte de verdade

✅ Fail-closed

✅ Catálogo canônico versionado

✅ Audit event-based com actor_id, company_id, assessment_id, timestamp

✅ Segregação de roles

## 3. Arquitetura de deployment — planejado vs real

| Componente | Planejado | Status real |
| --- | --- | --- |
| API | Railway ou Render (Docker) | ❌ Não configurado — roda local |
| Frontend | Vercel (Next.js CDN) | ❌ Não configurado |
| Database | Supabase (PostgreSQL + Auth + RLS) | ✅ Configurado |
| Storage | Supabase Storage (evidências) | ⏳ Parcial |
| Email transacional | Resend | ❌ Não integrado |
| Jobs/Queue | BullMQ + Redis | ❌ Não confirmado |
| Error tracking | Sentry | ❌ Não integrado |
| Metrics | Grafana | ❌ Não configurado |
| CI/CD | GitHub Actions | ❌ Não configurado |

## 4. Roles e segregação — implementados

✅ USER: scope da empresa própria

✅ CONSULTOR: multi-empresa autorizado (read-only via requireConsultorOrAdmin)

✅ ADMIN: acesso total + modo de teste

✅ role vem do JWT (app_metadata.role primário; user_metadata.role fallback)

✅ GET /me retorna: user_id, email, role, company_id_ativa

## 5. Cause Engine MVP — implementado

✅ 6 classes de causa: CAUSE_GOVERNANCE, CAUSE_RITUAL, CAUSE_DATA, CAUSE_ACCOUNTABILITY, CAUSE_CAPABILITY, CAUSE_INCENTIVES

✅ 3-5 perguntas objetivas por gap (sem campo aberto no MVP)

✅ Classificação determinística e versionada (migrations 023-024)

✅ NOT_CLASSIFIED_YET para casos não cobertos

✅ Respostas armazenadas como suporte à causa (rastreabilidade)

## 6. Hardening backlog original — status atualizado

| Item | Descrição | Resolvido? |
| --- | --- | --- |
| FULL activation | Ativação FULL sem falso 403 | ✅ P01-P11 |
| Findings errors | Errors de findings → contratos | ✅ P03 |
| Wizard DRAFT creation | current(for_wizard=1) cria DRAFT | ✅ |
| Last block 1-2 actions | Math.min(3, remaining_count) | ✅ P01 |
| LGPD consent | lgpd_accepted_at + checkbox | ✅ P06 |
| Score 0-100 | toExternalScore() em todos os pontos | ✅ P02 |
| Evidence enforcement | EVIDENCE_REQUIRED + WRITE_ONCE | ✅ P03 |
| Audit log 3 camadas | auditLog.js + audit.js + consultorAudit.js | ✅ P11 |

## 7. Observabilidade — status atual

✅ cause_classified — logEvent() implementado

✅ plan_created — logEvent() implementado

✅ evidence_recorded — logEvent() implementado

✅ gain_declared — logEvent() implementado

✅ report_generated — logEvent() implementado

❌ Sentry SDK — não instalado

❌ Grafana dashboards — não configurados

❌ SLA alerts (p95 latência por endpoint)

❌ taxa_erro_500 e taxa_erro_contratual — não instrumentadas como métricas exportáveis

## 8. Subscriptions — status

✅ Tabela subscriptions implementada (migration 038)

✅ Planos: FREE, PRO, CONSULTORIA

✅ Status: TRIAL, ACTIVE, INACTIVE, PAST_DUE, CANCELLED

✅ Campos de trial e grace period presentes

❌ Stripe / Pagar.me — não integrados

❌ Webhook handlers — não implementados

❌ Jobs de expiração automática — não implementados

## 9. Roadmap — estado atual

### Fase 1 (0-30 dias) ✅ CONCLUÍDA

FULL hardening completo via P01-P11. 139 arquivos alterados, 14.452 inserções. Todos os contratos de erro implementados. 17 test files cobrindo cenários negativos e positivos.

### Fase 2 (31-60 dias) — Em Progresso

✅ Segregação consultor: /consultor/* com guards implementados

✅ Help requests: migration 022 + rotas

❌ SLA e notificações de email

❌ Integração Resend

### Fase 3 (61-90 dias) — Em Progresso

✅ Cause Engine MVP estabilizado

⏳ ROI metrics: eventos auditados; dashboards não configurados

### Próximos passos (além dos 90 dias)

- Configurar Railway/Render para deploy da API

- Configurar Vercel para deploy do frontend

- Integrar Sentry para error tracking

- Configurar GitHub Actions para CI/CD

- Integrar Stripe ou Pagar.me para pagamentos

- Implementar BullMQ + Redis para jobs assíncronos de PDF

- Configurar Grafana para métricas de negócio

────────────────────────────────────────────────────────────

Documento gerado automaticamente em março de 2026 por scripts/generate-spec-docx.js — reconciliação código × spec.