# FCA-APP — BLUEPRINT FINAL v1.0

Este documento consolida, de forma executável e definitiva, todas as fases do FCA-APP. Ele é o ARTEFATO MESTRE do produto. Se algo não estiver aqui, não faz parte do sistema.

## Princípios Invioláveis do Produto

• Método antes de tecnologia.
• Processo antes de opinião.
• Execução antes de discurso.
• Back-end governa o sistema.
• Front-end executa, não decide.
• Monetização controla acesso, não lógica.
• Nada de IA opinativa no core.
• Escopo é ativo estratégico.

## FASE 0 — Governança do Projeto

Objetivo:
Evitar retrabalho estrutural e impedir “IA inventando sistema”.

Entregáveis-chave:
• Visão clara do produto.
• Escopo de MVP congelado.
• Critérios objetivos de sucesso.

Status:
Fase concluída e congelada.

## FASE 1 — Modelagem de Negócio (Documento Mestre)

Objetivo:
Traduzir a consultoria FCA em lógica executável.

Conteúdo:
• Fluxo único do usuário.
• Diagnóstico orientado a PROCESSOS.
• Segmentação C / I / S.
• Modelo de maturidade.

Regra:
Todo comportamento do sistema nasce aqui.

## FASE 2 — Core Técnico (Back-end First)

Objetivo:
Implementar o domínio completo do sistema sem UI.

Inclui:
• Modelo de dados.
• Motor de diagnóstico.
• Score e maturidade.
• Recomendações determinísticas.
• Catálogo fechado de ações.
• Ciclos e regras de bloqueio.

Regra:
Sem front-end, o sistema já precisa funcionar.

## FASE 3 — Front-end MVP (Fluxo Único)

Objetivo:
Permitir execução do método em um único fluxo feliz.

Fluxo:
Login → Empresa → Diagnóstico → Resultado → 3 Ações → Acompanhamento.

Regras:
• Uma tela, uma responsabilidade.
• Erro nunca silencioso.
• TypeScript obrigatório.
• Front-end nunca contorna back-end.

## FASE 4 — Ciclo de Mentoria (Valor Real)

Objetivo:
Transformar uso em valor percebido e conversão comercial.

Entregáveis:
• Evidência por ação.
• Comentário do consultor.
• Histórico de ciclos.
• Comparativo de maturidade.

Regra:
Mentoria baseada em fatos, não narrativa.

## FASE 5 — Monetização (Camada Final)

Objetivo:
Cobrar sem quebrar o core.

Modelo:
• Assinatura por empresa.
• Planos controlam acesso.
• Billing isolado.

Regra:
Se remover billing, o core continua íntegro.

## Encerramento

Este Blueprint encerra a fase de concepção do FCA-APP.
A partir daqui, qualquer desenvolvimento é execução disciplinada.

Este documento deve ser tratado como:
• Contrato de produto
• Referência única
• Fonte de verdade