# FASE 0 — GOVERNANÇA DO PROJETO

## Objetivo

Evitar retrabalho estrutural, desalinhamento conceitual e a criação de funcionalidades não previstas (“IA inventando sistema”), garantindo clareza absoluta antes de qualquer esforço técnico.

## 1. Documento de Visão do Produto

### 1.1 Público-alvo

Empresas de capital fechado, predominantemente de gestão familiar, com faturamento típico de PME, que não possuem fechamento gerencial estruturado, nem disciplina recorrente de diagnóstico e melhoria da gestão. Público decisor: dono, sócio administrador ou diretor geral.

### 1.2 Proposta de valor

Oferecer um diagnóstico estruturado, recorrente e pragmático da maturidade gerencial da empresa, traduzindo números em decisões e ações práticas, com acompanhamento disciplinado de execução, sem dependência de consultoria presencial.

### 1.3 O que o app FAZ

• Conduz um diagnóstico estruturado de maturidade gerencial.
• Consolida respostas e posiciona a empresa em níveis de maturidade.
• Gera recomendações objetivas por dimensão analisada.
• Obriga a seleção de exatamente 3 ações prioritárias.
• Acompanha a execução dessas ações.
• Permite reavaliação da maturidade após o ciclo.

### 1.4 O que o app NÃO faz

• Não executa tarefas operacionais pelo usuário.
• Não substitui ERP, BI, CRM ou sistemas financeiros.
• Não gera planos estratégicos completos.
• Não permite cadastro ilimitado de ações.
• Não personaliza metodologias fora do modelo FCA.
• Não atua como consultor humano.
• Não inclui automações, integrações ou dashboards avançados no MVP.

## 2. Escopo do MVP (Congelado)

O MVP contempla exclusivamente o seguinte fluxo, sem exceções:

1. Diagnóstico de maturidade gerencial.
2. Geração de recomendações.
3. Seleção obrigatória de exatamente 3 ações.
4. Acompanhamento da execução das 3 ações.
5. Novo diagnóstico após conclusão do ciclo.
❌ Qualquer funcionalidade fora deste fluxo está explicitamente fora do escopo.

## 3. Critérios de Sucesso do MVP

O MVP será considerado bem-sucedido se, e somente se:

• O usuário completa integralmente o diagnóstico inicial.
• O sistema entrega recomendações compreensíveis e acionáveis.
• O usuário seleciona e executa pelo menos 1 ciclo completo de 3 ações.
• O usuário realiza um novo diagnóstico e percebe evolução (ou estagnação) de maturidade.