# 📊 FCA Business Diagnosis App - Mentor Online

Uma aplicação web moderna para diagnóstico empresarial automatizado e acompanhamento contínuo (PDCA), focada em PMEs (Pequenas e Médias Empresas).

## 🎯 Visão do Produto

Transformar um diagnóstico pontual em uma plataforma de mentoria contínua onde pequenos empresários:

- Avaliam a maturidade de gestão da empresa

- Selecionam 3 metas prioritárias por ciclo

- Registram evidências de progresso

- Acompanham evolução via Dashboard

## 🚀 Funcionalidades Atuais

### 1. Diagnóstico Multi-Segmento (/ - PublicDiagnosis)

- Questionários para 3 perfis: Comércio, Indústria, Serviços

- Perguntas cobrindo: Financeiro, Vendas, Operação, RH, Estratégia

- Geração automática de score por área

### 2. Dashboard SaaS (/dashboard)

- Radar de Maturidade: Gráfico de competências da empresa

- Lista de Metas: Visualização das 3 metas ativas

- Diário de Bordo: Campo de evidências por meta

- Progress Tracking: Percentual de conclusão do ciclo

- Victory Card: Celebração ao completar todas as metas

### 3. Wizard de Seleção (/assessment, /diagnostico)

- Questões de diagnóstico em múltiplas categorias

- Geração de recomendações baseadas no score

- Filtro de metas já existentes (evita duplicatas)

- Limite de 3 metas por ciclo

- Modo "Pescar Novas Metas" (repescagem)

### 4. Painel Admin (/admin/dashboard)

- Listagem de todos os leads capturados

- Detalhes de cada cliente (/admin/client/:id)

- Acesso às respostas brutas do diagnóstico

### 5. Modo Debug (/debug)

- Simulação de qualquer empresa cadastrada

- Bypass de autenticação para testes rápidos

- Debug banner visual em todas as páginas

## 🛠️ Stack Tecnológica

| Camada | Tecnologia | Versão |

|--------|------------|--------|

| Frontend | React | 19.2.0 |

| Build | Vite | 7.2.4 |

| Estilização | Tailwind CSS | 4.1.18 |

| Gráficos | Recharts | 3.6.0 |

| Animações | Framer Motion | 12.23.26 |

| Backend/DB | Supabase | 2.89.0 |

| Roteamento | React Router DOM | 7.11.0 |

## 📂 Estrutura do Projeto

fca-business-diagnosis/

├── src/

│   ├── components/           # Componentes reusáveis

│   │   ├── DiagnosisRadar.jsx    # Gráfico radar

│   │   ├── DiagnosisWizard.jsx   # Wizard de perguntas

│   │   ├── LeadForm.jsx          # Formulário de captura

│   │   ├── QuestionCard.jsx      # Card de pergunta

│   │   └── ResultsDashboard.jsx  # Dashboard de resultados

│   │

│   ├── contexts/

│   │   └── AuthContext.jsx   # Gerenciamento de autenticação

│   │

│   ├── data/

│   │   ├── questions.json    # Perguntas do diagnóstico

│   │   └── mockQuestions.js  # Perguntas SaaS (assessment)

│   │

│   ├── pages/                # 9 páginas da aplicação

│   │   ├── PublicDiagnosis.jsx   # Landing + Diagnóstico gratuito

│   │   ├── Dashboard.jsx         # Painel do usuário SaaS

│   │   ├── AssessmentWizard.jsx  # Wizard de seleção de metas

│   │   ├── GoalSeeder.jsx        # Onboarding financeiro

│   │   ├── DebugLeadSelector.jsx # Seletor de debug

│   │   ├── DebugPage.jsx         # Página de debug admin

│   │   ├── AdminDashboard.jsx    # Painel do consultor

│   │   ├── AdminLogin.jsx        # Login admin

│   │   └── ClientDetail.jsx      # Detalhes do cliente

│   │

│   ├── services/

│   │   ├── db.js             # Camada de dados (21 funções)

│   │   └── notifications.js  # Serviço de notificações

│   │

│   ├── utils/

│   │   └── scoring.js        # Cálculo de pontuação

│   │

│   ├── lib/

│   │   └── supabaseClient.js # Cliente Supabase

│   │

│   ├── App.jsx               # Roteador principal

│   └── main.jsx              # Entry point

│

├── public/

│   └── fca_logo.jpg          # Logo da empresa

│

├── *.sql                     # Scripts de migração do banco

├── *.py                      # Scripts de automação

└── package.json

## 🗄️ Modelo de Dados (Supabase)

### Tabelas Principais

-- Usuários (via Supabase Auth)

auth.users (id, email, user_metadata)

-- Empresas

companies (id, owner_id, name, segment, created_at)

-- Avaliações/Diagnósticos

assessments (id, company_id, total_score, area_scores, raw_answers, created_at)

-- Metas do Usuário

user_goals (id, user_id, goal_text, area, status, evidence, created_at)

-- Legado (diagnóstico público)

leads (id, full_name, company_name, corporate_email, phone)

diagnosis_results (id, lead_id, overall_score, section_scores, answers)

### Status de Metas

- pending - Meta ativa, em progresso

- done - Meta concluída

## 🔀 Rotas da Aplicação

| Rota | Componente | Descrição |

|------|------------|-----------|

| / | PublicDiagnosis | Landing + diagnóstico gratuito |

| /register | PublicDiagnosis | Alias para registro |

| /goals | GoalSeeder | Onboarding financeiro |

| /debug | DebugLeadSelector | Seletor de empresa (debug) |

| /dashboard | Dashboard | Painel principal SaaS |

| /diagnostico | AssessmentWizard | Novo diagnóstico |

| /assessment | AssessmentWizard | Diagnóstico (debug) |

| /admin | AdminLogin | Login do consultor |

| /admin/dashboard | AdminDashboard | Lista de leads |

| /admin/client/:id | ClientDetail | Detalhes do lead |

## 🏁 Como Rodar Localmente

### 1. Instalar Dependências

npm install

### 2. Configurar Ambiente

Crie um arquivo .env:

VITE_SUPABASE_URL=sua_url

VITE_SUPABASE_ANON_KEY=sua_chave

### 3. Rodar Servidor

npm run dev

### 4. Scripts Auxiliares (Opcional)

# Injetar recomendações

python3 inject_recommendations.py

# Gerar perguntas finais

node build_final_questions.js

## 📋 Status do Projeto

### ✅ Implementado

- Diagnóstico público multi-segmento

- Dashboard com radar de maturidade

- Sistema de metas com limite de 3

- Diário de bordo (evidências)

- Filtro de metas duplicadas

- Modo debug para testes

- Painel administrativo

- Autenticação via Supabase

- Persistência de identidade (localStorage)

### ⚠️ Problemas Conhecidos

- Sistema de salvamento de metas refatorado (v1.0.7)

- Migração de schema (legado → SaaS) em andamento

### 🔜 Próximos Passos

- Unificar schema do banco

- Implementar UserDataContext (cache global)

- Adicionar testes automatizados

- Setup CI/CD

## 📚 Documentação Adicional

- Auditoria Técnica: Ver audit_report.md no diretório de artefatos

- Plano de Implementação: Ver implementation_plan.md

## 👥 Desenvolvido Para

FCA Soluções Empresariais

Consultoria especializada em PMEs

Última atualização: Janeiro 2026

Voce é um consultor de empresas pequenas e médias com vasta experiência em negocios, processos e formação em desenvolvimento de sistemas. Portanto, com uma forte noção de lógica.

O texto a seguir é um plano de rebuild de um app para minha empresa. O objetivo maior deste app é ser um "mentor On Line" para pequenos empresários.

Estamos vindo de um projeto frustrado que ficou totalmente crackeado por erros atrás de erros de conceituação, especificação e desenvolvimento.

Quero que leia o texto, entenda, efetue suas consdieraçoes e me diga o que acha que deve ser feito. Leia também o arquivo readme.md do projeto, aqui em anexo:

🔄 Complete Rebuild Plan - FCA Business Diagnosis

Status: RECOMMENDED

Estimated Time: 2-3 days

Reason: Current codebase has fundamental architectural issues that make debugging extremely difficult

📊 Current State Analysis

❌ Critical Issues

Goal Persistence Bug: Despite multiple fixes,

saveUserGoals fails silently

Dual Schema: Legacy (leads, diagnosis_results) vs SaaS (companies, assessments) causing confusion

Inconsistent ID Usage: Mixing company.id and owner_id throughout codebase

Poor Error Handling: Errors are swallowed, making debugging nearly impossible

No Type Safety: JavaScript without TypeScript leads to runtime errors

✅ What Works

UI/UX design is solid

Assessment questions and scoring logic

Dashboard visualization (radar chart, progress bars)

Basic authentication flow

Database schema (when used correctly)

🎯 Rebuild Strategy

Phase 1: Foundation (Day 1 - Morning)

Goal: Set up clean project structure with modern tooling

1.1 Technology Stack

Frontend:

- React 19 + Vite

- TypeScript (mandatory)

- TanStack Query for data fetching

- Zustand for state management

- Zod for validation

Backend:

- Supabase (keep existing)

- PostgreSQL with proper RLS policies

- Edge Functions for complex logic

Dev Tools:

- ESLint + Prettier

- Vitest for testing

- Playwright for E2E tests

1.2 Project Structure

fca-diagnosis/

├── src/

│   ├── features/           # Feature-based organization

│   │   ├── auth/

│   │   ├── assessment/

│   │   ├── goals/

│   │   └── dashboard/

│   ├── shared/             # Shared utilities

│   │   ├── components/

│   │   ├── hooks/

│   │   ├── types/

│   │   └── utils/

│   ├── lib/                # Third-party setup

│   │   ├── supabase.ts

│   │   └── query-client.ts

│   └── main.tsx

├── supabase/

│   ├── migrations/

│   ├── seed.sql

│   └── types.ts            # Auto-generated from schema

└── tests/

Phase 2: Database Schema (Day 1 - Afternoon)

2.1 Unified Schema

-- Single source of truth for companies

CREATE TABLE companies (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

name TEXT NOT NULL,

segment TEXT,

owner_id UUID REFERENCES auth.users(id),

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

-- Assessments (unified)

CREATE TABLE assessments (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

company_id UUID REFERENCES companies(id) ON DELETE CASCADE,

total_score INTEGER,

area_scores JSONB,

raw_answers JSONB,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

-- Goals (simplified)

CREATE TABLE goals (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

company_id UUID REFERENCES companies(id) ON DELETE CASCADE,

title TEXT NOT NULL,

area TEXT NOT NULL,

status TEXT DEFAULT 'pending' CHECK (status IN ('pending', 'done')),

evidence TEXT,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

-- RLS Policies (permissive for development)

ALTER TABLE companies ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

ALTER TABLE assessments ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

ALTER TABLE goals ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Allow authenticated users full access

CREATE POLICY "Users can manage their companies"

ON companies FOR ALL TO authenticated

USING (owner_id = auth.uid());

CREATE POLICY "Users can manage assessments"

ON assessments FOR ALL TO authenticated

USING (company_id IN (

SELECT id FROM companies WHERE owner_id = auth.uid()

));

CREATE POLICY "Users can manage goals"

ON goals FOR ALL TO authenticated

USING (company_id IN (

SELECT id FROM companies WHERE owner_id = auth.uid()

));

2.2 Data Migration

-- Migrate existing data

INSERT INTO companies (id, name, segment, owner_id)

SELECT id, name, segment, owner_id

FROM (

-- Combine old companies and leads

SELECT id, name, segment, owner_id FROM old_companies

UNION

SELECT id, company_name as name, segment, id as owner_id FROM leads

) AS combined;

-- Migrate assessments

INSERT INTO assessments (company_id, total_score, area_scores, raw_answers)

SELECT company_id, total_score, area_scores, raw_answers

FROM old_assessments;

-- Migrate goals

INSERT INTO goals (company_id, title, area, status, evidence)

SELECT company_id, goal_text as title, area, status, evidence

FROM user_goals;

Phase 3: Core Features (Day 2)

3.1 Type-Safe API Layer

// src/features/goals/api.ts

import { supabase } from '@/lib/supabase';

import { Goal, GoalInsert } from '@/shared/types/database';

export async function saveGoals(

companyId: string,

goals: GoalInsert[]

): Promise<Goal[]> {

const { data, error } = await supabase

.from('goals')

.insert(goals.map(g => ({

company_id: companyId,

title: g.title,

area: g.area,

status: 'pending' as const

})))

.select();

if (error) throw new Error(`Failed to save goals: ${error.message}`);

if (!data) throw new Error('No data returned from insert');

return data;

}

3.2 React Query Integration

// src/features/goals/hooks/useSaveGoals.ts

import { useMutation, useQueryClient } from '@tanstack/react-query';

import { saveGoals } from '../api';

export function useSaveGoals(companyId: string) {

const queryClient = useQueryClient();

return useMutation({

mutationFn: (goals: GoalInsert[]) => saveGoals(companyId, goals),

onSuccess: () => {

// Invalidate and refetch

queryClient.invalidateQueries({ queryKey: ['goals', companyId] });

},

onError: (error) => {

console.error('Failed to save goals:', error);

// Show user-friendly error

}

});

}

3.3 Assessment Wizard (Simplified)

// src/features/assessment/AssessmentWizard.tsx

export function AssessmentWizard() {

const { companyId } = useParams();

const [answers, setAnswers] = useState({});

const saveGoalsMutation = useSaveGoals(companyId);

const handleSubmit = async (selectedGoals: GoalInsert[]) => {

try {

await saveGoalsMutation.mutateAsync(selectedGoals);

navigate(`/dashboard/${companyId}`);

} catch (error) {

// Error is handled by mutation

}

};

// ... rest of component

}

Phase 4: Testing & Validation (Day 3)

4.1 Unit Tests

// src/features/goals/api.test.ts

import { describe, it, expect, vi } from 'vitest';

import { saveGoals } from './api';

describe('saveGoals', () => {

it('should save goals successfully', async () => {

const mockGoals = [

{ title: 'Test Goal', area: 'Financeiro' }

];

const result = await saveGoals('company-123', mockGoals);

expect(result).toHaveLength(1);

expect(result[0].title).toBe('Test Goal');

});

it('should throw error on failure', async () => {

// Mock Supabase error

await expect(

saveGoals('invalid-id', [])

).rejects.toThrow();

});

});

4.2 E2E Tests

// tests/e2e/goal-selection.spec.ts

import { test, expect } from '@playwright/test';

test('user can select and save goals', async ({ page }) => {

await page.goto('/assessment/company-123');

// Complete assessment

await page.click('text=Iniciar Diagnóstico');

// ... answer questions

// Select goals

await page.click('text=Separação de Contas');

await page.click('text=DRE Gerencial');

await page.click('text=Gerar Painel');

// Verify goals appear in dashboard

await expect(page).toHaveURL(/\/dashboard/);

await expect(page.locator('text=Separação de Contas')).toBeVisible();

});

📋 Migration Checklist

Pre-Migration

Backup current database

Export all existing data

Document current user flows

Set up new project repository

Migration

Create new database schema

Migrate data from old tables

Verify data integrity

Update RLS policies

Post-Migration

Run E2E tests

Deploy to staging

User acceptance testing

Deploy to production

🚀 Quick Start (New Project)

# 1. Create new project

npm create vite@latest fca-diagnosis -- --template react-ts

cd fca-diagnosis

# 2. Install dependencies

npm install @supabase/supabase-js @tanstack/react-query zustand zod

npm install -D @playwright/test vitest

# 3. Set up Supabase

npx supabase init

npx supabase db reset

# 4. Generate types

npx supabase gen types typescript --local > src/shared/types/database.ts

# 5. Start development

npm run dev

📊 Success Metrics

Must Have (MVP)

✅ Users can complete assessment

✅ Goals are saved and displayed correctly

✅ Dashboard shows accurate data

✅ No silent errors

✅ All E2E tests pass

Nice to Have

✅ TypeScript coverage > 95%

✅ Unit test coverage > 80%

✅ Performance: First Contentful Paint < 1.5s

✅ Accessibility: WCAG 2.1 AA compliant

🔄 Rollback Plan

If rebuild fails or takes too long:

Keep current codebase as fallback

Run both versions in parallel (new on subdomain)

Gradual migration: Move users incrementally

Data sync: Keep databases in sync during transition

💡 Key Improvements Over Current

AspectCurrentNewType SafetyNone (JS)Full (TS)Error HandlingSilent failuresExplicit errorsData FetchingManualReact QueryState ManagementProps drillingZustandTestingNoneUnit + E2ESchemaDual (confusing)Unified (clear)RLSBrokenWorkingDebuggingImpossibleEasy

⏱️ Timeline

DayMorningAfternoon1Project setup + TypeScript configDatabase schema + migration2Core features (auth, assessment)Goal management + dashboard3Testing + bug fixesDeployment + documentation

🎯 Next Steps

Get approval for rebuild approach

Backup current database completely

Create new repository (or branch)

Start Phase 1 following this plan

Recommendation: Proceed with rebuild. Current codebase has too many architectural issues that make it unmaintainable. A clean start with proper tooling will save time in the long run.

Aqui o arquivo de tarefas do novo projeto:

FCA Business Diagnosis - Rebuild Task List

Status: 🚀 Starting Fresh

Started: 2026-01-06

Priority: A → B → C → D

🏗️ Foundation (Day 1)

Database Setup

Apagar todas as tabelas antigas do Supabase

Criar schema novo (users, companies, assessments, recommendations, actions)

Configurar RLS policies

Popular perguntas do diagnóstico (30 perguntas)

Popular banco de recomendações

Project Setup

Limpar pasta /Users/jairfahl/Downloads/fca-app/

Criar novo projeto React + Vite + TypeScript

Configurar Supabase client

Configurar TanStack Query

Configurar rotas básicas

📊 Phase A: Diagnóstico + Resultado (Prioridade 1)

A1. Autenticação

Tela de cadastro (email/senha) - sem verificação

Tela de login

Logout

Proteção de rotas

A2. Cadastro de Empresa

Formulário: nome, segmento (Comércio/Indústria/Serviços)

Salvar em companies table

Associar ao usuário logado

A3. Wizard de Diagnóstico

30 perguntas divididas por área

Perguntas específicas por segmento

Navegação entre perguntas

Salvar respostas em assessments

A4. Resultado do Diagnóstico

Cálculo de score (0-100) por área

Score geral (média)

Gráfico radar de maturidade

Exibir recomendações (geradas automaticamente)

🎯 Phase B: Gestão de Ações (Prioridade 2)

B1. Seleção de Ações

Cliente escolhe até 3 ações das recomendações

Salvar ações selecionadas em user_actions

Marcar status: pending/in_progress/done

B2. Dashboard do Cliente

Listar 3 ações ativas

Checkbox para marcar como concluída

Progresso visual (barra de progresso)

Botão "Selecionar Novas Ações" (após concluir 3)

B3. Novo Diagnóstico

Permitir refazer diagnóstico após concluir ações

Comparar scores (antes vs depois)

Gráfico de evolução de maturidade

B4. Histórico

Ver todos os diagnósticos anteriores

Ver todas as ações (concluídas e pendentes)

Timeline de progresso

👨‍💼 Phase C: Dashboard do Consultor (Prioridade 3)

C1. Login de Consultor

Tela de login separada (/consultor/login)

Role: 'consultant' no banco

Dashboard específico

C2. Visão Geral

Listar todos os leads (fizeram diagnóstico)

Listar todos os clientes (compraram mentoria)

Filtros: segmento, score, data

C3. Detalhes do Cliente

Ver diagnósticos do cliente

Ver ações em andamento

Ver progresso de maturidade

Editar recomendações

C4. Admin

Criar/editar consultores

Gerenciar perguntas do diagnóstico

Gerenciar banco de recomendações

💳 Phase D: Monetização (Prioridade 4)

D1. Planos de Mentoria

Definir planos (mensal, 6 meses, 12 meses)

Tela de checkout

Integração com gateway (Stripe/Mercado Pago)

D2. Controle de Acesso

Bloquear funcionalidades para não-pagantes

Liberar após pagamento

Renovação automática

D3. Consultor Presencial

Formulário de solicitação

Notificação para consultor

Agendamento (futuro)

🧪 Testing & Deploy

Testes E2E do fluxo completo

Deploy em staging

Testes com usuários reais

Deploy em produção

Progresso Geral: 0/60 tarefas concluídas

Atualize seus controles