PLANO DE TESTES DO MVP - FCA-APP (v3.0.0)

Escopo: Fases 0 a 5 (Monetizacao fora do escopo e bloqueada ate aprovacao do MVP)

1. Objetivo e criterio de saida (GO/NO-GO)

Objetivo: validar que o MVP executa o fluxo unico end-to-end com integridade de dados, regras deterministicas e seguranca multi-tenant, conforme o metodo FCA. O teste tem papel de gate: sem aprovacao, a fase de monetizacao nao inicia.

Criterio de saida (aprovacao):

Fluxo unico completo: Login/Cadastro -> Empresa -> Diagnostico -> Resultado -> Selecao de 3 Acoes -> Dashboard -> Encerramento do ciclo -> Reavaliacao.

Regra "exatamente 3 acoes" aplicada no back-end (nao apenas no front-end).

Ciclo: somente 1 ciclo OPEN por empresa; bloqueio de reavaliacao com ciclo OPEN; encerramento apenas com 3 acoes DONE ou DROPPED.

Determinismo: mesmas respostas geram os mesmos scores, maturidade e recomendacoes (mesma lista e ordem).

Mentoria (Fase 5): evidencia obrigatoria para concluir acao; comentario do consultor somente com evidencia; historico de ciclos consistente; comparativo de maturidade correto.

Seguranca: usuario nao acessa dados de outra empresa; empresa/ownership garantidos no servidor (companyId nunca confiado ao cliente).

Erros explicitos e bloqueantes no fluxo: validacao, autorizacao e falhas de dominio retornam mensagens previsiveis e consistentes.

2. Escopo de teste (o que entra e o que nao entra)

Entra (MVP congelado):

Diagnostico orientado a processos por segmento (C/I/S), com perguntas obrigatorias.

Calculo de score e classificacao de maturidade (LOW/MEDIUM/HIGH).

Geracao deterministica de recomendacoes e sugestao de acoes do catalogo fechado.

Selecao obrigatoria de 3 acoes e acompanhamento de status (NOT_STARTED/IN_PROGRESS/DONE/DROPPED).

Evidencias por acao; comentario do consultor; historico de ciclos; comparativo de maturidade.

Camada HTTP (rotas, DTOs, middlewares) e integracao Supabase (repositories + RLS/ownership).

Nao entra (fora do MVP):

Monetizacao, planos, billing, controle de assinatura, paywall e controle de acesso por plano.

Integracoes externas (ERP/BI/CRM), automacoes e dashboards avancados.

Acoes livres/customizadas fora do catalogo FCA.

3. Estrategia de testes (camadas e sequencia)

Ordem de execucao (mata-mata):

T0 Preparacao: ambiente, dados de teste, perfis e chaves.

T1 Smoke tecnico: build, typecheck, suites existentes, healthcheck das rotas.

T2 Seguranca e multi-tenant: JWT/JWKS, ownership, RLS, proibicao de acesso cruzado.

T3 Funcional E2E (API primeiro): fluxo unico completo por segmento.

T4 Regras de negocio: determinismo, 3 acoes, ciclo, recomendacoes, restricoes.

T5 Mentoria: evidencia, comentario, historico, comparativo entre ciclos.

T6 Nao-funcionais minimos: erros explicitos, idempotencia basica, limites e observabilidade minima.

T7 Regressao e relatorio GO/NO-GO.

4. Pre-requisitos e entradas (para tornar o plano executavel)

Ambiente de teste dedicado (Supabase) com migrations aplicadas e dados seed do catalogo (areas/processos/perguntas/opcoes/recomendacoes/acoes).

3 usuarios de teste (um por segmento C/I/S) e 1 usuario consultor (se aplicavel).

Chaves e configuracao de autenticacao (JWT/JWKS) para ambiente de teste.

Mapa final de rotas/endpoints (rotas em src/adapters/http/routes/*.routes.ts) e contratos DTO (src/adapters/http/dtos/*.dto.ts).

Politica de RLS/ownership efetiva no banco e middleware de ownership no servidor.

5. Matriz de testes (o que sera feito e dependencias)

Legenda: Dep = predecessor obrigatorio. N/A = independente. Evidencia = artefato obrigatorio (request/response, logs, consultas no banco).

| ID | Teste | O que sera feito (exato) | Dep | Evidencia obrigatoria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T0.1 | Setup ambiente e seed | Configurar .env, aplicar migrations, carregar seeds do catalogo; criar contas C/I/S e consultor. | N/A | Print do status de migrations + contagem de seeds + IDs de usuarios/empresas. |
| T1.1 | Build + typecheck | Executar build e typecheck; falha bloqueia execucao dos demais testes. | T0.1 | Logs de build/typecheck. |
| T1.2 | Suite automatizada existente | Executar suites unitarias/integration existentes (domain/services e application/use-cases). | T1.1 | Relatorio de testes (pass/fail) e lista de testes. |
| T1.3 | Smoke HTTP | Subir API; chamar rotas basicas com/sem token; validar 401/200; validar request-id em resposta/log. | T1.2 | Colecao de requests + logs com request-id. |
| T2.1 | JWT/JWKS enforcement | Token invalido/expirado/iss/aud incorretos -> 401 sempre; token valido -> acesso conforme role. | T1.3 | Requests com tokens diferentes e respostas. |
| T2.2 | Ownership server-side | Forcar payload com companyId divergente; garantir que o servidor deriva companyId do contexto e impede spoofing. | T2.1 | Request adulterada + prova no banco do company_id correto. |
| T2.3 | Leitura cross-tenant | Usuario A tenta ler ciclo/acoes/evidencias de empresa B -> 403/404 consistente. | T2.1 | Requests e respostas + tentativa de query no banco (se aplicavel). |
| T2.4 | Escrita cross-tenant | Usuario A tenta escrever evidencias/comentarios em selected_action de B -> bloqueio. | T2.1 | Requests e respostas + ausencia de registro no banco. |
| T3.1 | Criar/obter empresa | Criar empresa com segmento; obter empresa atual; validar campos minimos e imutabilidade do segmento no ciclo. | T2.2 | Requests/respostas + registro no banco. |
| T3.2 | Start ciclo | Iniciar ciclo; validar status OPEN e bloqueio de segundo ciclo OPEN. | T3.1 | Requests/respostas + registro de cycle. |
| T3.3 | Perguntas aplicaveis ao segmento | Listar perguntas/processos aplicaveis ao segmento; garantir que processos nao aplicaveis nao aparecem. | T3.2 | Resposta contendo processos/perguntas + checklist por segmento. |
| T3.4 | Responder diagnostico completo | Submeter respostas para todas as perguntas obrigatorias; impedir pulo; validar DTO e persistencia. | T3.3 | Requests/respostas + contagem de respostas no banco. |
| T3.5 | Finalizar diagnostico | Completar/finish diagnostico; validar transicao e bloqueio de edicao posterior (quando aplicavel). | T3.4 | Requests/respostas + status do diagnostico/ciclo. |
| T3.6 | Resultados (scores + maturidade) | Obter scores por processo/area e geral; validar faixas LOW/MEDIUM/HIGH coerentes com entradas controladas. | T3.5 | Resposta de results + calculo manual amostral. |
| T3.7 | Recomendacoes deterministicas | Gerar recomendacoes por processo/faixa; validar vinculos e ausencia de recomendacoes basicas em score alto. | T3.6 | Lista de recomendacoes + prova de vinculo processo/segmento/faixa. |
| T3.8 | Sugestao e selecao de 3 acoes | Listar acoes sugeridas; selecionar exatamente 3 com ordem 1..3; rejeitar <3, >3, duplicadas ou fora do segmento. | T3.7 | Requests/respostas + 3 registros selected_action. |
| T3.9 | Dashboard de acompanhamento | Obter dashboard com 3 acoes, status e evidencias; atualizar progresso (IN_PROGRESS) e status visivel. | T3.8 | Resposta do dashboard antes/depois. |
| T5.1 | Evidencia obrigatoria | Submeter evidencia NOTE/FILE/LINK; tentar concluir acao sem evidencia (falha) e com evidencia (sucesso). | T3.9 | Requests/respostas + registros evidence. |
| T5.2 | Comentario do consultor | Consultor tenta comentar sem evidencia (falha); com evidencia (sucesso). Comentario nao altera score. | T5.1 | Requests/respostas + registro comment. |
| T4.1 | Determinismo de score | Reexecutar diagnostico identico em ambiente limpo (ou novo ciclo com mesmas respostas) e comparar outputs bit-a-bit. | T3.6 | Comparacao de payloads (hash) e registro. |
| T4.2 | Determinismo de recomendacoes/acoes | Mesmas respostas -> mesma lista e ordem de recomendacoes e sugestoes de acoes. | T3.7 | Comparacao de listas (hash). |
| T4.3 | Regra de ciclo (reavaliacao bloqueada) | Tentar iniciar reavaliacao/novo diagnostico com ciclo OPEN -> erro explicito. | T3.2 | Request/resposta. |
| T5.3 | Encerrar ciclo | Encerrar ciclo apenas com 3 acoes DONE ou DROPPED (com justificativa minima se aplicavel). | T5.1 | Request/resposta + status CLOSED. |
| T5.4 | Historico de ciclos | Listar historico; verificar que inclui diagnostico, acoes, evidencias, comentarios, datas. | T5.3 | Resposta de history + contagens. |
| T5.5 | Comparativo de maturidade | Comparar ciclo 1 vs ciclo 2 (novo ciclo e novo diagnostico) e validar delta por area e geral. | T5.4 | Resposta de compare + checagem amostral. |
| T6.1 | Erros explicitos e bloqueantes | Payload invalido, uuid invalido, regra violada -> erro consistente (status + codigo + mensagem). | T1.3 | Colecao de casos negativos. |
| T6.2 | Idempotencia basica | Reenviar submit-evidence e update-progress; validar politica (dedupe ou criacao) definida e consistente. | T3.9 | Requests repetidos + resultado. |
| T6.3 | Observabilidade minima | Validar request-id, logs estruturados, e ausencia de swallow de erros (error-handler). | T1.3 | Logs com request-id e stack controlada. |
| T7.1 | Regressao core | Reexecutar T2 + T3 completo apos correcoes; emitir relatorio final GO/NO-GO. | Conforme falhas | Relatorio final com evidencias. |

6. Cronograma de execucao (base para acompanhamento)

Premissa: ambiente de teste pronto e estavel. Se houver indisponibilidade, o cronograma vira nao-confiavel e deve ser replanejado.

| Quando | O que sera executado |
| --- | --- |
| Dia 1 | T0.1, T1.1, T1.2 (setup + smoke tecnico) |
| Dia 2 | T1.3, T2.1, T2.2 (smoke HTTP + JWT + ownership) |
| Dia 3 | T2.3, T2.4, T2.5 (RLS e isolamento multi-tenant + consultor, se aplicavel) |
| Dia 4 | T3.1 a T3.4 (empresa, ciclo, perguntas, respostas completas) |
| Dia 5 | T3.5 a T3.9 (resultados, recomendacoes, 3 acoes, dashboard) |
| Dia 6 | T5.1, T5.2 (evidencia + comentario do consultor) |
| Dia 7 | T4.1 a T4.3 (determinismo e regras de ciclo) |
| Dia 8 | T5.3 a T5.5 (fechamento, historico, comparativo) |
| Dia 9 | T6.1 a T6.3 (nao-funcionais minimos) |
| Dia 10 | T7.1 (regressao + relatorio GO/NO-GO) |

7. Matriz 5W1H (visao para gerente de projeto)

| Elemento | Definicao |
| --- | --- |
| What (O que) | Validar o MVP end-to-end: diagnostico, score/maturidade, recomendacoes, selecao de 3 acoes, dashboard, evidencias, comentario do consultor, historico e comparativo. |
| Why (Por que) | Sem isso, o produto falha no que vende: disciplina de execucao e evolucao objetiva. O risco principal e vazamento multi-tenant e inconsistencia de ciclo/acoes. |
| Where (Onde) | Ambiente de teste dedicado (Supabase + API) e, quando aplicavel, ambiente de homologacao isolado. |
| When (Quando) | Janela base: 10 dias uteis apos ambiente pronto. Regressao obrigatoria apos cada lote de correcoes. |
| Who (Quem) | Tester lidera; Dev corrige; Auditor valida aderencia metodologica; PM acompanha; PO decide GO/NO-GO. |
| How (Como) | Execucao sequencial T0-T7, com evidencias por teste (requests/responses, logs, verificacoes no banco). |
| How much (Quanto) | Baseline: 10 dias uteis + tempo de correcao (variavel). |

8. Governanca de defeitos e relatorio

Classificacao de severidade: S1 (bloqueia MVP), S2 (bloqueia feature do fluxo), S3 (defeito contornavel), S4 (cosmetico).

Regra: qualquer falha em T2 (seguranca) ou T4/T5 (regras do metodo) e S1 e impede liberacao.

Relatorio diario: testes executados, %pass, defeitos abertos, riscos e proximo foco.

Relatorio final: sumario executivo + evidencias + decisao GO/NO-GO para inicio de monetizacao.